Antes de seguir, quiero detenerme un momento para ubicar exactamente dónde estamos en el proyecto, porque esta vez es importante mantener una sola línea de trabajo.

Estado actual del proyecto

Completado

Etapa 001 a 005

Preparación del proyecto y entorno documental.

Etapa 006

Preparación del entorno de desarrollo remoto.

Validado:

SSH
VS Code Remote
Conectividad Raspberry

Etapa 007

Creación del entorno de desarrollo real.

Validado:

Estructura proyecto
Python
Virtual Environment
main.py

Etapa 008A

Preparación gráfica.

Validado:

Tkinter instalado
Prueba Python OK

Etapa 008B

Validación física.

Validado:

HDMI
Monitor
Arranque Debian
Consola local
Red
SSH

Lo que NO haremos todavía

Todavía NO:

Huella digital
Base de datos
RFID
Cámara
Reconocimiento facial
Modo kiosco
Autostart

porque primero debemos validar completamente el escritorio.

La siguiente etapa

Ahora comenzamos:

ETAPA 008C

Configuración del arranque gráfico automático

Objetivo:

Pasar de esto:

Debian
↓
Login consola

a esto:

Debian
↓
Escritorio gráfico

Lo primero que haremos

Vuelve a conectarte por SSH desde VS Code (como lo hemos hecho hasta ahora).

Cuando estés conectado en la terminal de la Raspberry ejecuta:

systemctl get-default

Quiero confirmar que seguimos en:

multi-user.target

Si aparece eso, el siguiente comando será:

sudo systemctl set-default graphical.target

pero quiero verificar primero el estado actual antes de modificar el arranque.

Hacia dónde vamos después

Una vez que aparezca el escritorio gráfico tendremos una ruta muy clara:

008C  Arranque gráfico automático
008D  Primera ventana Tkinter visible
008E  Pantalla institucional USM
008F  Pantalla reloj y estado
009   Lector biométrico
010   Base de datos usuarios
011   Control de acceso

Es decir, ya dejamos atrás la preparación de infraestructura y comenzamos la construcción visible del sistema.

Conéctate nuevamente por SSH y muéstrame el resultado de:

systemctl get-default